HARMONOGRAM PRAC WYKONAWCY DOTYCZĄCY PRZEKAZANIA PLIKÓW SWDE- załącznik nr 3 do umowy

Umowa nr .......... z dnia ....... r. zawarta pomiędzy …………………………………………………………….. a ………………………………………………….. .

Jednostka ewidencyjna: Grudziądz (28 obrębów)

| Lp. | Zakres prac | od | do |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wniosek Wykonawcy o wydanie SWDE do modyfikacji z blokadą. Wydanie SWDE. Modyfikacja i przekazanie SWDE wraz z kompletną transzą danych do kontroli. | 21.07.2014 r. | 21.07.2014r. + 14 dni |
| 2 | Kontrola danych transzy przez Zamawiającego i PMK. Przekazanie protokołu z kontroli Wykonawcy. | 21.07.2014r. + 14 dni | 21.07.2014r. + 28 dni |
| 3 | Poprawa transzy danych przez Wykonawcę. Przekazanie Zamawiającemu. | 21.07.2014r. + 28 dni | 21.07.2014r. + 42 dni |
| 4 | Druga kontrola danych transzy po pierwszej poprawie. Załadowanie SWDE do bazy danych. | 21.07.2014r. + 42 dni | 21.07.2014r. + 56 dni |
| 5 | Wygenerowanie raportów podstawowych. Ogłoszenie o wyłożeniu projektu operatu, wyłożenie projektu operatu. | 21.07.2014r. + 56 dni | 21.07.2014r. + 98 dni |
| 6 | Sporządzenie protokołu z wyłożenia oraz wykazu uwag i zastrzeżeń. Przekazanie Zamawiającemu. | 21.07.2014r. + 98 dni | 21.07.2014r. + 112 dni |
| 7 | Wniosek Wykonawcy o wydanie zbiorów danych do modyfikacji. Wprowadzenie działań harmonizujących do wydanych zbiorów danych. Przekazanie Zamawiającemu. | 21.07.2014r. + 56 dni | 21.70.2014r. + 70 dni |
| 8 | Kontrola zmodyfikowanych zbiorów danych. | 21.07.2014r. + 70 dni | 21.07.2014r. + 84 dni |
| 9 | Poprawa zmodyfikowanych zbiorów danych. Przekazanie Zamawiającemu. | 21.07.2014r. + 84 dni | 21.07.2014r. + 98 dni |
| 10 | Druga kontrola zbiorów danych po pierwszej poprawie. Załadowanie zbiorów do bazy danych. | 21.07.2014r. + 98 dni | 21.07.2014r. + 112 dni |
| 11 | Przekazanie kompletnej dokumentacji pracy. | - | 21.07.2014r. + 112 dni |

Jednostka ewidencyjna: Gruta (15 obrębów)

| Lp. | Zakres prac | od | do |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wniosek Wykonawcy o wydanie SWDE do modyfikacji z blokadą. Wydanie SWDE. Modyfikacja i przekazanie SWDE wraz z kompletną transzą danych do kontroli. | 21.07.2014 r. | 21.07.2014 r. + 14 dni |
| 2 | Kontrola danych transzy przez Zamawiającego i PMK. Przekazanie protokołu z kontroli Wykonawcy. | 21.07.2014 r. + 14 dni | 21.07.2014 r. + 28 dni |
| 3 | Poprawa transzy danych przez Wykonawcę. Przekazanie Zamawiającemu. | 21.07.2014 r. + 28 dni | 21.07.2014 r. + 42 dni |
| 4 | Druga kontrola danych transzy po pierwszej poprawie. Załadowanie SWDE do bazy danych. | 21.07.2014 r. + 42 dni | 21.07.2014 r. + 56 dni |
| 5 | Wygenerowanie raportów podstawowych. Ogłoszenie o wyłożeniu projektu operatu, wyłożenie projektu operatu. | 21.07.2014 r. + 56 dni | 21.07.2014 r. + 98 dni |
| 6 | Sporządzenie protokołu z wyłożenia oraz wykazu uwag i zastrzeżeń. Przekazanie Zamawiającemu. | 21.07.2014 r. + 98 dni | 21.07.2014 r. + 112 dni |
| 7 | Wniosek Wykonawcy o wydanie zbiorów danych do modyfikacji. Wprowadzenie działań harmonizujących do wydanych zbiorów danych. Przekazanie Zamawiającemu. | 21.07.2014 r. + 56 dni | 21.07.2014 r. + 70 dni |
| 8 | Kontrola zmodyfikowanych zbiorów danych. | 21.07.2014 r. + 70 dni | 21.07.2014 r. + 84 dni |
| 9 | Poprawa zmodyfikowanych zbiorów danych. Przekazanie Zamawiającemu. | 21.07.2014 r. + 84 dni | 21.07.2014 r. + 98 dni |
| 10 | Druga kontrola zbiorów danych po pierwszej poprawie. Załadowanie zbiorów do bazy danych. | 21.07.2014 r. + 98 dni | 21.07.2014 r. + 112 dni |
| 11 | Przekazanie kompletnej dokumentacji pracy. | - | 21.07.2014 r. + 112 dni |

Jednostka ewidencyjna: Łasin (20 obrębów)

| Lp. | Zakres prac | od | do |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wniosek Wykonawcy o wydanie SWDE do modyfikacji z blokadą. Wydanie SWDE. Modyfikacja i przekazanie SWDE wraz z kompletną transzą danych do kontroli. | 21.07.2014 r. | 21.07.2014 r. + 14 dni |
| 2 | Kontrola danych transzy przez Zamawiającego i PMK. Przekazanie protokołu z kontroli Wykonawcy. | 21.07.2014 r. + 14 dni | 21.07.2014 r. + 28 dni |
| 3 | Poprawa transzy danych przez Wykonawcę. Przekazanie Zamawiającemu. | 21.07.2014 r. + 28 dni | 21.07.2014 r. + 42 dni |
| 4 | Druga kontrola danych transzy po pierwszej poprawie. Załadowanie SWDE do bazy danych. | 21.07.2014 r. + 42 dni | 21.07.2014 r. + 56 dni |
| 5 | Wygenerowanie raportów podstawowych. Ogłoszenie o wyłożeniu projektu operatu, wyłożenie projektu operatu. | 21.07.2014 r. + 56 dni | 21.07.2014 r. + 98 dni |
| 6 | Sporządzenie protokołu z wyłożenia oraz wykazu uwag i zastrzeżeń. Przekazanie Zamawiającemu. | 21.07.2014 r. + 98 dni | 21.07.2014 r. + 112 dni |
| 7 | Wniosek Wykonawcy o wydanie zbiorów danych do modyfikacji. Wprowadzenie działań harmonizujących do wydanych zbiorów danych. Przekazanie Zamawiającemu. | 21.07.2014 r. + 56 dni | 21.07.2014 r. + 70 dni |
| 8 | Kontrola zmodyfikowanych zbiorów danych. | 21.07.2014 r. + 70 dni | 21.07.2014 r. + 84 dni |
| 9 | Poprawa zmodyfikowanych zbiorów danych. Przekazanie Zamawiającemu. | 21.07.2014 r. + 84 dni | 21.07.2014 r. + 98 dni |
| 10 | Druga kontrola zbiorów danych po pierwszej poprawie. Załadowanie zbiorów do bazy danych. | 21.07.2014 r. + 98 dni | 21.07.2014 r. + 112 dni |
| 11 | Przekazanie kompletnej dokumentacji pracy. | - | 21.07.2014 r. + 112 dni |

Jednostka ewidencyjna: Radzyń Chełmiński (14 obrębów)

| Lp. | Zakres prac | od | do |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wniosek Wykonawcy o wydanie SWDE do modyfikacji z blokadą. Wydanie SWDE. Modyfikacja i przekazanie SWDE wraz z kompletną transzą danych do kontroli. | 21.07.2014 r. | 21.07.2014 r. + 14 dni |
| 2 | Kontrola danych transzy przez Zamawiającego i PMK. Przekazanie protokołu z kontroli Wykonawcy. | 21.07.2014 r. + 14 dni | 21.07.2014 r. + 28 dni |
| 3 | Poprawa transzy danych przez Wykonawcę. Przekazanie Zamawiającemu. | 21.07.2014 r. + 28 dni | 21.07.2014 r. + 42 dni |
| 4 | Druga kontrola danych transzy po pierwszej poprawie. Załadowanie SWDE do bazy danych. | 21.07.2014 r. + 42 dni | 21.07.2014 r. + 56 dni |
| 5 | Wygenerowanie raportów podstawowych. Ogłoszenie o wyłożeniu projektu operatu, wyłożenie projektu operatu. | 21.07.2014 r. + 56 dni | 21.07.2014 r. + 98 dni |
| 6 | Sporządzenie protokołu z wyłożenia oraz wykazu uwag i zastrzeżeń. Przekazanie Zamawiającemu. | 21.07.2014 r. + 98 dni | 21.07.2014 r. + 112 dni |
| 7 | Wniosek Wykonawcy o wydanie zbiorów danych do modyfikacji. Wprowadzenie działań harmonizujących do wydanych zbiorów danych. Przekazanie Zamawiającemu. | 21.07.2014 r. + 56 dni | 21.07.2014 r. + 70 dni |
| 8 | Kontrola zmodyfikowanych zbiorów danych. | 21.07.2014 r. + 70 dni | 21.07.2014 r. + 84 dni |
| 9 | Poprawa zmodyfikowanych zbiorów danych. Przekazanie Zamawiającemu. | 21.07.2014 r. + 84 dni | 21.07.2014 r. + 98 dni |
| 10 | Druga kontrola zbiorów danych po pierwszej poprawie. Załadowanie zbiorów do bazy danych. | 21.07.2014 r. + 98 dni | 21.07.2014 r. + 112 dni |
| 11 | Przekazanie kompletnej dokumentacji pracy. | - | 21.07.2014 r. + 112 dni |

.Jednostka ewidencyjna: Świecie nad Osą (11 obrębów)

| Lp. | Zakres prac | od | do |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wniosek Wykonawcy o wydanie SWDE do modyfikacji z blokadą. Wydanie SWDE. Modyfikacja i przekazanie SWDE wraz z kompletną transzą danych do kontroli. | 21.07.2014 r. | 21.07.2014 r. + 14 dni |
| 2 | Kontrola danych transzy przez Zamawiającego i PMK. Przekazanie protokołu z kontroli Wykonawcy. | 21.07.2014 r. + 14 dni | 21.07.2014 r. + 28 dni |
| 3 | Poprawa transzy danych przez Wykonawcę. Przekazanie Zamawiającemu. | 21.07.2014 r. + 28 dni | 21.07.2014 r. + 42 dni |
| 4 | Druga kontrola danych transzy po pierwszej poprawie. Załadowanie SWDE do bazy danych. | 21.07.2014 r. + 42 dni | 21.07.2014 r. + 56 dni |
| 5 | Wygenerowanie raportów podstawowych. Ogłoszenie o wyłożeniu projektu operatu, wyłożenie projektu operatu. | 21.07.2014 r. + 56 dni | 21.07.2014 r. + 98 dni |
| 6 | Sporządzenie protokołu z wyłożenia oraz wykazu uwag i zastrzeżeń. Przekazanie Zamawiającemu. | 21.07.2014 r. + 98 dni | 21.07.2014 r. + 112 dni |
| 7 | Wniosek Wykonawcy o wydanie zbiorów danych do modyfikacji. Wprowadzenie działań harmonizujących do wydanych zbiorów danych. Przekazanie Zamawiającemu. | 21.07.2014 r. + 56 dni | 21.07.2014 r. + 70 dni |
| 8 | Kontrola zmodyfikowanych zbiorów danych. | 21.07.2014 r. + 70 dni | 21.07.2014 r. + 84 dni |
| 9 | Poprawa zmodyfikowanych zbiorów danych. Przekazanie Zamawiającemu. | 21.07.2014 r. + 84 dni | 21.07.2014 r. + 98 dni |
| 10 | Druga kontrola zbiorów danych po pierwszej poprawie. Załadowanie zbiorów do bazy danych. | 21.07.2014 r. + 98 dni | 21.07.2014 r. + 112 dni |
| 11 | Przekazanie kompletnej dokumentacji pracy. | - | 21.07.2014 r. + 112 dni |